# 项目进度计划

项目目前分为三组：

用户习惯获取组（键盘、鼠标以及后台进程）：赵修宇，王慧洲

UI设计组：阿卜杜外力

算法组：张永顺

用户习惯获取组可按照github项目中相关论文里的基于键鼠交叉验证的身份识别系统

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 任务名称 | 完成人员 |
| 14周周二前（12月7号） | 设计相应的算法并完成基本框架 | 张永顺 |
| 14周周二前（12月7号） | 根据本次项目的主要功能合理的设计用户界面，了解并实现对操作系统界面的加锁，解锁安全机制 | 阿杜 |
| 14周周二前（12月7号）  （具体可参照） | 获取用户输入键盘信息：其中必须包括按下键盘的飞跃时间，保持时间等以及对应的进程信息（包括对应的软件名称） | 王慧洲，赵修宇 |
| 获取用户鼠标点击坐标、对应的系统时间信息以及相应后台的进程信息（包括对应的软件名称） |